| СОГЛАСОВАН Заместитель главы района по вопросам социального-культурного развития ___________________/В.И. Бабенкова/ «_____» __________________ 2019 г. | УТВЕРЖДЕН Глава Еманжелинского муниципального района ____________________ Е.В. Светлов «_____» _________________ 2019г. |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры учреждений культуры

(«Культурная среда») (Еманжелинский муниципальный район)»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01 января 201931 декабря 2024 |
| Куратор муниципального проекта | Е.В. Светлов, глава Еманжелинского муниципального района |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | В.И. Бабенкова, заместитель главы Еманжелинского района по вопросам социально-культурного развития |  |  |
| Администратор муниципального проекта | В.В. Бартош, начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными и областными программами Российской Федерации и Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Еманжелинского муниципального района на 2019-2021г.г.» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение в Еманжелинском муниципальном районе к 2024 году количества помещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | основной | 0 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | Основной | 0 | 01.01.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | основной | 0 |  | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Увеличение на 10 % числа посещений учреждений культуры (тысяч посещений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение на 10 % числа посещений учреждений культуры (тысяч посещений) (нарастающим итогом) | Основной | 211757,0 | 01.01.2018 | 211757,0 | 215000,0 | 220900,0 | 220900,0 | 232932,0 | 232932,0 |
| Увеличение количества детей в детских школах искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по ДПП и ДОП от общего количества детей данного возраста в Еманжелинском муниципальном районе | Основной | 681 | 01.01.2018 | 700 | 730 | 740 | 750 | 750 | 750 |
| 5. | Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в мероприятиях международного, всероссийского, муниципального и областного значения от общего числа детей | основной | 10,9% | 01.01.2018 | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 6. | Увеличение доли выпускников ДШИ, поступивших в Ссузы и Вузы от общего количества выпускников ДШИ, завершивших обучение в отчетном году | основной | 1% | 01.01.2018 | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% |
| 7. | Увеличение количества участников (на 10%), занимающихся в клубных формированиях | основной | 1850 | 01.01.2018 | 1850 | 1900 | 1900 | 2000 | 2010 | 2025 |
| Увеличение числа посещений в библиотеках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) (нарастающим итогом) | основной | 1,7 | 01.01.2018 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 9. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (млн. обращений) (нарастающим итогом) | основной | 0,1 | 01.01.2018 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
|  | Увеличение числа посещений музея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение на 15% числа посещений музея (%) (нарастающим итогом) | Управление культуры, молодежной политики и спорта | 11 700 | 01.01.2018 | 11,70 | 12,00 | 12,39 | 12,69 | 12,99 | 13,00 |
|  | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 4 раза (нарастающим итогом) | Управление культуры, молодежной политики и спорта | 0,25 | 01.01.2018 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: будет построено современное здание ДШИ на 250 обучающихся в п. Красногорском. Характеристика результата муниципального проекта: капитально отреставрируются ДШИ г. Еманжелинска и ДШИ п. Зауральского, что позволит улучшить и обновить музыкальный инструментарий, материально-техническую базу ДШИ и увеличит охват обучающихся от общего количества детей в муниципальном образовании. Возрастет процент одаренных детей, принимающих участие в мероприятиях международного, всероссийского, муниципального и областного уровня. Результат муниципального проекта: будет проведен капитальный ремонт во всех КДУ Еманжелинского муниципального района. Характеристика результата муниципального проекта: обновиться и улучшиться материально-техническая база учреждений на 80-90%, что позволит проводить мероприятия различного уровня на современном качественном оборудовании. Возрастет интерес у жителей района к творческим мероприятиям и клубным формированиям. Срок: 01.01.2022-31.12.2024 |  |  |
| 1.1. | Направлена заявка на строительство здания ДШИ (на 250 обучающихся) | 31.12.2023 | В 2023 году будет направлена заявка на строительство ДШИ в п. Красногорском. В период 2021-2022 года будет капитально отреконструирована ДШИ №3 п. Зауральского. В 2020 году будет произведен капитальный ремонт помещений ДШИ №1 им. Ф. Липса. Заявка направлена в 2019 году. В 2019 году направлена и одобрена заявка на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДК им. В.И. Ленина. |
| 1.2. | Направлена заявка на капитальный ремонт фасада, внутренних помещений ДК им. В.И. Ленина | 31.12.2020 |  |
| 1.3. | Планируется направить заявку на капитальный ремонт фасада, кровли, внутренних помещений Зауральского ДК | 31.12.2022 | В 2021 году будет направлена заявка на ремонт фасада, кровли, внутренних помещений Зауральского ДК |
| 1.4. | Планируется направить заявку на капитальный ремонт внутренних помещений ДК им. В.И. Ленина | 31.12.2022 | В 2020 году будет направлена заявка на капитальный ремонт и реставрацию внутренних помещений ДК им. В.И. Ленина |
| Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами |  |  |  |
| 2. | Результат муниципального проекта: будет оснащены 3 ДШИ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащены 2 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России. Характеристика результата муниципального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 3х ДШИ путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, до 2024 года – все три ДШИ. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся и числа одаренных детей ДШИ №1 им. Ф. Липса в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 2 пианино в детские школы искусств (г. Еманжелинска и п. Красногорский). Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 2.1. | Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31.12.2019 | С 2019 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 1 образовательной организации в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ). Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. В 2018 году закуплен музыкальный инструмент для оснащения ДШИ №1 им. Ф. Липса, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 2019 году будет поставлено 2 пианино в детские школы искусств г. Еманжелинска и п. Красногорского. |
| 2.2. | Оснащены 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |  |
| Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек |  |  |  |
| 3. | Результат муниципального проекта: будет проведен капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, которые направлены на улучшение качества культурной среды (в 2019 году полностью отреставрирован и проведен капитальный ремонт Еманжелинского городского музея). Характеристика результата муниципального проекта: к 2022 году будет отремонтировано 8 учреждений культуры, к 2024 году – 3 учреждения. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 2 сельских культурно – досуговых объектов и 2 библиотек. В 2019 году будет капитально отремонтировано - 3 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 3, 2021 - 2 учреждения, в 2022 - 1 учреждение, в 2023 – 1 учреждение, в 2024 - 2 учреждения. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 3.1. | Направление заявок для участия в конкурсе на капитальный ремонт 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2019 31.12.2021 31.12.2020 | В 2019 году на 2020 год подана и одобрена заявка муниципалитета на капитальный ремонт культурно-досугового учреждения ДК им. В.И. Ленина в сельской местности. Будет осуществлено капитальный ремонт фасада дворца с привлечением федеральных средств. С 2019 по 2024 годы ежегодно будут направляться заявки для участия в конкурсе на капитальный ремонт и реконструкцию не менее 1 дома культуры и 2х библиотек п. Красногорского Еманжелинского района в сельских территориях. |
| 3.2. | Поддержано направление заявки на капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |  |
| 4. | Результат федерального проекта: Создание модельной муниципальной библиотеки Характеристика результата федерального проекта: Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 6.1. | Создание 1 модельной муниципальной библиотека в Еманжелинском муниципальном районе (при условии победы в конкурсном отборе) Детский отдел Центральной районной библиотеки | 31.12.2019 | Модельная библиотека – это библиотека, имеющая оптимальный набор материальных и информационных ресурсов, который является платформой для эффективного и качественного обслуживания населения. Характеристика результата: 1) удобный для пользователей режим работы; 2) наличие системы навигации по библиотеке; 3) благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки, в том числе наличие парковки, велопарковки; 4) оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей (информационный стенд, мягкий уголок для читателей, выставочные стенды); 5) оборудованное пространство для чтения (наличие бесплатного Wi-fi, наличие открытых фондов, комфортная зона, доступ к электронным базам, комфортное освещение); 6) оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий (подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места); 7) оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования (комфортные столы, посадочные места, мультимедийное оборудование, наличие компьютеризированных мест); 8) наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети Интернет (для городской общедоступной библиотеки не менее 10 мест/для сельской библиотеки не менее 3 мест); 9) закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы); 10) оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская мебель, наборы для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование); 11) оборудованная зона отдыха (наличие бесплатного Wi-fi, выделенного пространства для обмена книгами (буккроссинг), торговых автоматов по продаже товаров и услуг (вендинговые аппараты), стойки с периодическими изданиями и т.д.); 12) оборудованная зона для молодежи (подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места, пространство для организации выставок, наличие магнитно-маркерной доски с креплением для листа или блока бумаги (флипчарт)); |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание 1 центра культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,78 | 107,08 | 0,0 | 150,86 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,60 | 99,0 | 0,0 | 138,6 |
| 1.1.2 | областной бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,58 | 3,96 | 0,0 | 5,54 |
| 1.1.2.1 | предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2 | дополнительная потребность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,58 | 3,96 | 0,0 | 5,54 |
| 1.1.3 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 4,12 | 0,00 | 6,72 |
| 2. | Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 5127,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 192,19 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 55,63 | 0,00 | 55,63 | 0,00 | 55,63 | 0,00 | 166,89 |
| 2.1.2 | областной бюджет, в т.ч.: | 2,32 | 2,64 | 3,14 | 0,0 | 2,32 | 0,0 | 10,42 |
| 2.1.2.1 | предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области» | 2,32 | 2,64 | 3,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,10 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.1.2.2 | дополнительная потребность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,32 | 0,0 | 2,32 |
| 2.1.3 | Местный бюджет | 4,87 | 0,29 | 4,86 | 0,00 | 4,86 | 0,0 | 14,88 |
| 3. | Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 27 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)* | 28,53 | 20,77 | 6,83 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 138,64 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | 8,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,85 |
| 3.1.2 | областной бюджет, в т.ч.: | 18,01 | 18,65 | 6,12 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 117,78 |
| 3.1.2.1 | предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области» | 18,01 | 18,65 | 6,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,78 |
| 3.1.2.2 | дополнительная потребность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| 3.1.3 | Местный бюджет | 1,67 | 2,12 | 0,72 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,01 |
| 3.2 | Переоснащено 17 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)* | 5,95 | 1,16 | 1,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,27 |
| 3.2.1 | федеральный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 3.3.2 | областной бюджет, в т.ч.: | 0,85 | 1,04 | 1,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,93 |
| 3.3.2.1 | предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» | 0,85 | 1,04 | 1,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,93 |
| 3.3.2.2 | дополнительная потребность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3 | Местный бюджет | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,34 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 130,82 | 146,23 | 189,02 | 158,86 | 222,39 | 52,50 | 899,82 |
| федеральный бюджет |  | 83,88 | 100,00 | 155,63 | 120,89 | 154,63 | 0,00 | 615,03 |
| областной бюджет, из него: |  | 35,46 | 38,30 | 23,79 | 30,37 | 53,78 | 47,50 | 229,20 |
| предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» |  | 35,46 | 36,70 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 |
| дополнительная потребность |  | 0,00 | 1,60 | 1,72 | 30,37 | 53,78 | 47,50 | 134,97 |
| Местный бюджет** |  | 11,48 | 7,93 | 9,60 | 7,60 | 13,98 | 5,00 | 55,59 |

* в случае получения положительного решения Министерства культуры Российской Федерации по заявкам Челябинской области на получение федерального финансирования в рамках конкурсов по мероприятиям

** информация о софинансировании мероприятий муниципального проекта из бюджетов муниципальных образований будет скорректирована после заключения соглашений со всеми муниципальными образованиями Челябинской области – получателями субсидий

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | В.И. Бабенкова | Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | Е.В. Светлов Глава Еманжелинского муниципального района | 20 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | В.В. Бартош | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | 40 |
| 3. | Участник муниципального проекта Обеспечение координации реализации мероприятий муниципального проекта | Директора учреждений культуры |  | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 30 |
| 4. | Участник муниципального проекта мероприятие – «Оснащение детских школ искусств по видам искусств и училищ» Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств по видам искусств, училищ). Подготовка заявки в Минкультуры России на получение субсидии по мероприятию оснащение детских школ искусств по видам искусств и училищ Взаимодействие с Минкультуры России в части реализации мероприятия в рамках муниципального проекта. Подготовка проектов соглашений между Минкультуры ЧО и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках муниципального проекта. Осуществление мониторинга выполнения соглашений, заключаемых с Минкультуры России и органами местного самоуправления, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ. Осуществление контроля за выполнением соглашений, заключаемых Минкультурой ЧО с органами местного самоуправления, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ Анализ документов органов местного самоуправления на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта. Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта. | Директора ДШИ |  | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
| 5 | Участник муниципального проекта мероприятие – «Создание модельных муниципальных библиотек» Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы библиотечных учреждений. Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек» | Т.В. Беляева | Директор МБУ «МЦБС» | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
| 6 | Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы учреждений культуры. Подготовка заявок в Минкультуры России на получение субсидий в рамках муниципального проекта Взаимодействие с Минкультуры России в части реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. Подготовка проектов соглашений между Минкультуры ЧО и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках муниципального проекта. Осуществление мониторинга выполнения соглашений, заключаемых с Минкультуры России, областными учреждениями культуры и органами местного самоуправления. Осуществление контроля за выполнением соглашений, заключаемых Минкультурой ЧО с областными учреждениями культуры и органами местного самоуправления. Анализ документов областных учреждений культуры и органов местного самоуправления на осуществление закупочных процедур с целью выполнения мероприятий региональной программы Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. | Директора КДУ |  | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
| 7 | Участник муниципального проекта: Обеспечение сбора и анализа отчетных документов о реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. | Бартош В.В. | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | 30 |
| 8 | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. Подготовка проектов соглашений Минкультуры ЧО с органами местного самоуправления | И.В. Николаева | Главный бухгалтер Управления культуры, молодежной политики и спорта | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 20 |
| 9 | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках мунпиципального проекта. Подготовка проектов соглашений Минкультуры ЧО с органами местного самоуправления | Л.И. Базуева | Заместитель начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 20 |
| 10 | Участник муниципального проекта Координация общих вопросов финансового Обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта | М.А. Дульская | Начальник финансвого управления администрации Еманжелинского муниципального района | Е.В. Светлов Глава Еманжелинского муниципального района | 20 |
| 11 | Организационно-техническое сопровождение. | Т.В.Андреева | Начальник отдела капитального строительства | А.А. Соловьев Первый заместитель главы Еманжелинского муниципального района | 20 |
| 12 | - «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности»; Участие в проведении и составлении проектно-сметной документации мониторинга состояния материально- технической базы учреждений культуры района Подготовка заявок в Минкультуры Челябинской области на получение субсидий в рамках муниципального проекта Подготовка проектов соглашений между с получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках муниципального проекта. Осуществление мониторинга выполнения соглашений, заключаемых с Минкультуры России, областными учреждениями культуры и органами местного самоуправления. Осуществление контроля за выполнением соглашений, заключаемых с органами местного самоуправления. Анализ документов органов местного самоуправления на осуществление закупочных процедур с целью выполнения мероприятий региональной программы Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. | Т.В.Андреева | Начальник отдела капитального строительства | А.А. Соловьев Первый заместитель главы Еманжелинского муниципального района | 20 |
| 13 | Участник муниципального проекта мероприятие – «Оснащение детских школ» Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств). Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию оснащение детских школ искусств по видам искусств и училищ Осуществление мониторинга выполнения соглашений, заключаемых с органами местного самоуправления, в части оснащения детских школ искусств по видам искусств и училищ. Анализ документов органов местного самоуправления на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. Организационно-техническое сопровождение. Взаимодействие с муниципалитетами Челябинской области по участию в муниципальных проектах | В.В. Бартош Е.А. Цибульская | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района Директор МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф. Липса» | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | 30 |
| 14 | Участник муниципального проекта мероприятие – «Создание модельных муниципальных библиотек» Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы библиотечных учреждений. Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек» | Т.В. Беляева | Директор МБУ «МЦБС» | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
| 15 | 1. Обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту и модернизации КДУ в рамках мероприятия муниципальной составляющей федерального проекта. | Директора КДУ |  | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 20 |
|  | Оснащение в 2019-2023 гг. 3 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бартош В.В. | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | 30 |
| 17 | Участник муниципального проекта | Директора ДШИ |  | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
|  | Капитальный ремонт в 2019 году 1 культурно-досуговом учреждении и библиотеки в сельской местности |  |  |  |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бартош В.В. | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | 20 |
| 19 | Участник муниципального проекта | Беляева Т.В. Хомутинина Н.В. | Директор МБУ «МЦБС» Директор МБУ ДК им. В.И. Ленина | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
|  | Направление заявок на участие в мероприятии на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» |  |  |  |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бартош В.В. | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | 20 |
| 21 | Участник муниципального проекта | Мещерякова Н.В. Хомутинина Н.В. | Директор МБУ Зауральского ДК Директор МБУ ДК им.В.И. Ленина | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
|  | Создание в 2019 г. 1 модельной муниципальной библиотеки |  |  |  |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бартош В.В. | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | 30 |
| 23 | Участник муниципального проекта | Т.В. Беляева | Директор МБУ «МЦБС» | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
| 24 | Участник муниципального проекта | Т.В. Беляева | Директор МБУ «МЦБС» | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
|  | Направление заявок на участие в конкурсе на получение финансирования модельной муниципальной библиотеки |  |  |  |  |
| 25 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бартош В.В. | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | 30 |
| 26 | Участник муниципального проекта | Т.В. Беляева | Директор МБУ «МЦБС» | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |
| 27 | Участник муниципального проекта | Т.В. Беляева | Директор МБУ «МЦБС» | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | 40 |

6. Дополнительные обосновывающие материалы

*1. Базовое значение показателя муниципального проекта «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры («Культурна среда»)» (15 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, на которых были проведены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

В расчет включены следующие виды учреждений: муниципальные библиотеки, клубно-досуговые учреждения в сельской местности, театры юного зрителя и театры кукол, центры культурного развития,

Источник данных: годовой отчет и данные отраслевого мониторинга.

**2. Базовое значение показателя муниципального проекта «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры («Культурна среда»)» (16 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: годовой отчет и данные отраслевого мониторинга.

Приложение 1 к паспорту муниципального проекта

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: Оснащено 3 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2019 | 31.12.2023 | В.В. Бартош Е.А. Цибульская И.А. Климова Р.К. Таубаева | Соглашение с Минкультуры РФ в системе «Электронный бюджет» Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Администрация Еманжелинского муниципального района |
| 1.1. | Мероприятие: Заполнение и согласование соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2019 01.01.2023 | 31.12.2019 15.03.2023 31.12.2023 | В.В. Бартош | Соглашение с Минкультуры РФ в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный офис |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Заключение соглашений с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2019 01.01.2023 | 15.03.2019 15.03.2023 | В.В. Бартош | Соглашение с Минкультуры РФ в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный офис |
| 1.2 | Мероприятие: Формирование, согласование и утверждение с получателями субсидий | 01.01.2019 01.01.2023 | 15.05.2019 15.05.2023 | В.В. Бартош | Соглашение с получателями субсидий | Муниципальный проектный офис |
| 1.2.1 | Контрольная точка: Заключение соглашения с получателями субсидий | 01.01.2019 01.01.2023 | 15.05.2019 15.05.2023 | В.В. Бартош | Соглашение с получателями субсидий | Муниципальный проектный офис |
| 1.3 | Мероприятие: получение годового отчета от органов местного самоуправления в Минкультуры ЧО с приложением полного пакета документов, подтверждающих приобретении основных средств | 01.01.2019 01.01.2023 | 31.12.2019 31.12.2023 | В.В. Бартош | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Муниципальный проектный офис |
| 1.3.1. | Контрольная точка: Оснащение 3 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2019 01.01.2023 | 31.12.2019 31.12.2023 | В.В. Бартош | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Муниципальный проектный офис |
|  | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат: Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бартош В.В. | Заявка в Минкультуры РФ на получение субсидии Соглашение с Минкультуры РФ в системе «Электронный бюджет» Форма КС 2 и КС 3 | Муниципальный стратегический комитет |
| 2.1.1. | Мероприятие: Организация конкурсной процедуры на получение субсидии на строительство капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2023 | Бартош В.В. | Информация о начале конкурсного отбора | Муниципальный проектный офис |
| 2.1.2. | Мероприятие: Отбор объектов для заявки в Минкультуры Челябинской области ( культурно- досуговые учреждения в сельской местности) | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 | 01.05.2020 01.05.2022 01.05.2023 | Бартош В.В. | Реестр объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Муниципальный проектный офис |
| 2.1.3. | Мероприятие: Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 | 01.05.2020 01.05.2022 01.05.2023 | Бартош В.В. | Заявка Еманжелинского муниципального района на получение субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности | Муниципальный проектный офис |
| 2.1. | Контрольная точка: Направление заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности | 01.01.2020 01.01.2022 | 01.05.2020 01.05.2022 | Бартош В.В. Мещерякова Н.В. Хомутинина Н.В. | Заявка Еманжелинского муниципального района на получение субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждения в сельской местности | Муниципальный проектный офис |
| 2.2.1. | Мероприятие: Заполнение и согласование соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 | 15.03.2020 15.03.2022 15.03.2023 | Бартош В.В. | Соглашение с Минкультуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный офис |
| 2.2. | Контрольная точка: Заключение соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 | 15.03.2020 15.03.2022 15.03.2023 | Бартош В.В. | Соглашение с Минкультуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный офис |
| 2.3.1. | Мероприятие: Формирование, согласование и утверждение соглашений с органами муниципальных образований на получение субсидий | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 | 15.05.2020 15.05.2022 15.05.2023 | Бартош В.В. | Соглашение с органами муниципальных образований | Муниципальный проектный офис |
| 2.3. | Контрольная точка: Заключение соглашения с органами муниципальных образований на получение субсидии | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 | 15.05.2020 15.05.2022 15.05.2023 | Бартош В.В. | Соглашение с органами муниципальных образований | Муниципальный проектный офис |
| 2.4.1. | Мероприятие: получение годового отчета от органов местного самоуправления в Минкультуры ЧО с приложением полного пакета документов о завершении работ на объекте | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 | 15.05.2020 15.05.2022 15.05.2023 | Бартош В.В. | Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением спровк по формам КС 2 и КС 3 | Муниципальный проектный офис |
| 2.4. | Контрольная точка: Созданы (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 15.05.2020 15.05.2022 15.05.2023 31.12.2024 | Бартош В.В. | Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» с предоставлением справок по формам КС 2 и КС 3 | Муниципальный проектный офис |
|  | Создание модельной муниципальной библиотеки |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат: Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 1 модельной муниципальной библиотеки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Бартош В.В. | Заявка Еманжелинского муниципального района на получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | Муниципальный стратегический комитет |
| 3.1.1. | Мероприятие: Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек | 01.01.2019 01.01.2021 01.01.2022 | 01.05.2019 01.05.2021 01.05.2022 | Бартош В.В. | Заявка Еманжелинского муниципального района на получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | Муниципальный проектный офис |
| 3.1. | Контрольная точка: Направление заявка в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек | 01.01.2019 01.01.2021 01.01.2022 | 01.05.2019 01.05.2021 01.05.2022 | Бартош В.В. | Заявка Еманжелинского муниципального района на получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | Муниципальный проектный офис |
| 3.2.1. | Мероприятие: Заполнение и согласование соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2019 | 15.05.2020 | Бартош В.В. | Соглашение с Минкультуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный офис |
| 3.2. | Контрольная точка: Заключение соглашения с Минкультурой Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2019 | 15.05.2020 | Бартош В.В. | Соглашение с Минкультуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный офис |
| 3.3.1. | Мероприятие: Формирование, согласование и утверждение соглашений с органами муниципальных образований на получение субсидий | 01.01.2019 | 15.06.2020 | Бартош В.В. | Соглашение с органами муниципальных образований | Муниципальный проектный офис |
| 3.3. | Контрольная точка: Заключение соглашения с органами муниципальных образований на получение субсидии | 01.01.2019 | 15.06.2020 | Бартош В.В. | Соглашение с органами муниципальных образований | Муниципальный проектный офис |
| 3.4.1. | Мероприятие: годовой отчет от органов местного самоуправления в Минкультуры ЧО с приложением полного пакета документов, выполнение мероприятия | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Бартош В.В. Беляева Т.В. | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятия | Муниципальный проектный офис |
| 3.4. | Контрольная точка: создание 1 модельной библиотеки | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Бартош В.В. Беляева Т.В. | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, выполнение мероприятия | Муниципальный проектный офис |